Prompt Library

项目复盘报告

2026年5月3日

# 一、项目概述

Prompt Library 是一个 AI 图片 Prompt 灵感库，用于公司内部团队之间的 Prompt 共享与灵感激发。用户可以通过分类筛选、关键词搜索来浏览由 AI 生成的高质量效果图、分析图等建筑可视化作品，点击卡片查看完整 Prompt 文本和参考图。

| 维度 | 详情 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + Framer Motion |
| 数据源 | 飞书 Bitable（多维表格） |
| 图片存储 | 七牛云 CDN（Kodo 对象存储） |
| 部署平台 | Vercel |
| 角色 | 杰（独立开发者）+ 一仔（AI 协作者） |
| 开发周期 | 约 2 周（迭代式） |

# 二、踩过的大坑（按时间线）

## 坑1：占位块全部显示 4:3 —— 数据问题不能用前端补丁

### 现象

页面加载时，所有卡片的占位色块都显示 4:3 比例，等图片加载完成后才跳到正确比例。占位块的意义是「在网络请求期间保持页面布局稳定」，如果它显示错误比例，就完全失去了存在的价值。

### 错误的尝试

我的第一反应是在 PromptCard.tsx 里修改渲染逻辑，等待图片 onLoad 之后再设置占位块比例。

杰的反馈（原话）：「停！如果等待图片下载完才渲染占位块，占位块就失去了在网络请求期间占位的意义。」

### 根因分析

飞书「七牛映射」字段中的图片数据，大部分条目只有 url 字段，缺少 w（宽度）和 h（高度）。前端代码在 aspectRatio 缺失时 fallback 到硬编码的 "4/3"。

### 正确解法

放弃前端 workaround，写一个数据修复脚本 fix-dimensions.mjs，从源头补齐所有图片的宽高数据。

### 关键教训

数据层的问题必须在数据层解决。前端打补丁只能掩盖问题，还会引入新的边界情况。杰对架构分层有清晰的直觉——这不是技术问题，是判断力问题。

## 坑2：七牛测试域名不支持 ?imageInfo API

### 现象

修复脚本的初版使用七牛官方 ?imageInfo JSON API 获取图片尺寸，结果 72 个脏条目中 68 个失败。API 返回的是原始图片二进制数据，而非 JSON 元数据。

### 根因

项目使用的七牛测试域名（hn-bkt.clouddn.com）不支持图片处理相关 API。?imageInfo、?imageMogr2 等参数都会被忽略，直接返回原始图片。这是七牛测试环境与生产环境的能力差异。

### 解决路径

放弃依赖服务端 API，改为纯客户端二进制解析方案：

最终结果：72 个脏条目修复 70 个，2 个因为七牛上文件 404 无法获取。

### 额外收获

发现项目中存在大量被命名为 .png 但实际格式是 WebP 的图片。二进制探测的好处是直接读 magic bytes，不会被文件扩展名误导。

## 坑3：PromptCard 刷新期间仍出现 4:3 闪烁

### 现象

数据修复完成后，页面首次加载正常了。但卡片仍然会经历「原图比例 → 4:3 → 原图比例」的闪烁。发生在图片 URL 过期刷新（refreshTmpUrl）或 sourceMode 切换的回退路径中。

### 根因

PromptCard.tsx 第 190 行，imgSrc 为 null 时走 ELSE 分支，硬编码了 aspectRatio: "4/3"。而此时 ratio 这个 useState 实际上保持着正确的值（因为 setRatio 只在 handleLoad 中调用，imgSrc 变化不会触发重置），但代码没有使用它。

### 修复

一行代码：style={{ aspectRatio: ratio ? String(ratio) : "4/3", backgroundColor: bgColor }}——把硬编码的 "4/3" 改为优先取 ratio 状态。

### 关键教训

useState 的值在组件不卸载的情况下不会自动重置。硬编码的 fallback 值是万恶之源，永远优先用已有的动态状态。

## 坑4：模态框占位块「出现→消失→再出现」的跳动

### 现象

打开模态框时，占位色块闪现一瞬间后就消失了，过一会儿又突然出现，整个过程跳动非常大。

### 根因

模态框主图容器的挂载条件是 {mainImgSrc && ...}。mainImgSrc 的计算依赖于多个异步因素：preloadedUrls 异步到达、sourceMode 状态切换、refreshTmpUrl 异步刷新临时 URL。当 mainImgSrc 经历 URL → null → URL 的转换，React 直接卸载再重建整个容器 DOM。

### 修复

将容器挂载条件从 mainImgSrc 改为稳定的 prompt.results?.[0]：容器始终挂载（只要有结果图），<img> 在容器内部条件渲染，容器的 aspectRatio 和 backgroundColor 保持稳定。

### 关键教训

React 条件渲染时，要区分「容器何时应该存在」和「内容何时应该显示」——这两个条件往往是不同的。容器的生命周期应该绑定到稳定的数据标识，内容的可见性才绑定到加载状态。

## 坑5：共享元素动画版本的探索与回滚

### 背景

在完成 Spring 动画版本后，杰觉得「动感不足」，希望尝试更激进的方案。我提出了 Framer Motion Shared Element + Sliding Drawer 的架构重构。

### 做了什么

### 杰的反馈

「这个版本非常有意思，但是需要时间去打磨，还有很多细节要调整。你先把这个保存下来，等我以后有时间再拿出来改。」

### 处理方式

### 关键教训

这是一个正确的架构方向，但激进的重构需要比预期更多的时间来打磨细节（缓动曲线、图片加载与 layoutId 时序、prev/next 过渡、响应式行为等）。杰展现了成熟的「阶段性交付」思维：先锁定一个稳定里程碑，实验工作另开分支，不阻塞主线。

# 三、技术架构亮点

## 3.1 图片加载链路

一个精心设计的三级降级链路：

## 3.2 数据修复脚本的二进制解析

fix-dimensions.mjs 的设计亮点：

## 3.3 动画与性能

# 四、与杰的沟通协作反思

### 做得好的

### 需要改进的

### 杰的工作偏好

# 五、关键决策时间线

| 阶段 | 动作 | 关键决策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卡片占位块 4:3 | 否决前端补丁 → 写数据修复脚本 |
| 2 | 七牛 API 不可用 | 二进制头部解析替代 ?imageInfo |
| 3 | WebP 解析失败 | 补充 VP8/VP8L/VP8X 三格式支持 |
| 4 | 数据修复后仍有闪烁 | 一行修复：ratio 替代硬编码 |
| 5 | 模态框占位跳动 | 容器挂载条件与内容解耦 |
| 6 | 弹簧动画优化 | tween → spring + GPU 硬件加速 |
| 7 | 共享元素实验 | 开分支探索 → 回滚 → 保留为后续方向 |
| 8 | 项目阶段完结 | Spring 版本作为阶段成果交付 |

# 六、后续可探索方向

— 报告完 —

杰 & 一仔 · 2026年5月3日